ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

21.05.2018_									№ __687____

Об утверждении Программы (графика) проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019г.г.

На основании ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- Утвердить прилагаемую Программу (график) проведения проверки готовности к отопительному периоду2018-2019 г.г.

- Теплоснабжающим и тепловым организациям в срок до 15 октября 2018 года, а также потребителям тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения,  в срок до 1 сентября 2018 года предоставить комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии к отопительному периоду документацию, подтверждающую выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Департаменту внутренней политики и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Фоминой Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса  А.В. Головастикова.

Мэр города Арзамаса  									 М.Л. Мухин

Приложение к постановлению

администрации города Арзамаса

__21.05.2018_№__687_

Программа (график)

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019г.г.

- Объекты, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду комиссией по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду:

  - Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации:

- МУ ТЭПП;

- ПАО «АМЗ» (по согласованию);

- АО «АПЗ» (по согласованию);

- ОАО «Рикор Электроникс» (по согласованию);

- АО «Коммаш» (по согласованию);

- ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» (по согласованию);

- ООО Арзамасское ПО «Автопровод» (по согласованию);

- ПАО АНПП «Темп-Авиа» (по согласованию);

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, филиал в г. Н.Новгород  -Жилищно-эксплуатационный  (коммунальный) отдел №11;

- АФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет имени                            Н.И. Лобачевского» (по согласованию);

- ОАО Арзамасский завод «Легмаш» (по согласованию);

  - Потребители тепловой энергии:

1.2.1. Управляющие организации:

- ООО «Жилсервис-3» (по согласованию);

- ОАО «УК «Наш Дом» (по согласованию);

- ООО «Сити Сервис» (по согласованию);

- ООО УК «Арзамасдорремстрой» (по согласованию);

- ООО «Седьмой квартал» (по согласованию);

- ООО «Первая городская управляющая компания» (по согласованию);

- ООО «Дом Сервис» (по согласованию);

- ООО  «Жилсервис» (по согласованию);

- ООО «УК «Жилфонд» (по согласованию);

1.2.2. ТСЖ, ЖСК, ЖСПК (по согласованию);

1.2.3. Многоквартирные дома,  собственники помещений в которых выбрали в качестве способа управления – непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

- График проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения проверок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ ТЭПП |
| 1. | Котельная № 1 ул. Севастопольская, д.3 «Б» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 2. | Котельная № 2, ул. 2-й Полевой проезд, д.14 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 3. | Котельная № 3, ул. Мира, д.12 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 4. | Котельная № 4 ул. Красной Милиции, д. 7 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 5. | Котельная № 5 ул. Калинина, д.43/1 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 6. | Котельная № 6 пл. Соборная, д.13 «Б» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 7. | Котельная № 8 ул. Кирова, д.56 «Б» | Август - сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 8. | Котельная № 10, ул. Молокозаводская, д. 76 «В» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 9. | Котельная № 11 ул. Свободы, д.28/1 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 10. | Котельная № 12 ул. Урицкого, д.16 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 11. | Котельная № 13 ул. Калинина, д.19 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 12. | Котельная № 14 ул. Парковая, д.16/2 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 13. | Котельная № 15 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4 «А» | август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 14. | Котельная № 16 ул. Красноармейская, д.2 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 15. | Котельная № 19 ул. Молокозаводская, д.43 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 16. | Котельная №23 ул. Заклубная, д.6 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 17. | Котельная №24 ул. Ленина, д.110 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 18. | Котельная №25 пос. Высокая гора | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 19. | Котельная №26 ул. Володарского, д.83 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 20. | Котельная №27 ул. Березина, д.60 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 21. | Котельная №28 ул. Красный путь, д.46 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 22. | Котельная №29 ул. Чехова, д.37 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 23. | Котельная №30 ул. Мира, д.1 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 24. | Котельная №31 ул. Лесная, д.19 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 25. | Котельная №32 пл. Гагарина, д.15 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 26. | Котельная №33 ул. Калинина, д.32 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 27. | Котельная №34 ул. Красный путь, д.28 «Г» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 28. | Котельная №35 район Сортировки, д.213 «Д» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 29. | ЦТП-2 11 микрорайон, д.2 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 30. | ЦТП-27 11 микрорайон, д.27 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 31. | ЦТП-3 ул. Пландина, д.10 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 32. | ЦТП-4 ул. Мира, д.19/7 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 33. | ЦТП-4 А ул. Короленко, д.11 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 34. | ЦТП-5 ул. Ленина, д.105 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 35. | Котельная № 9, ул. Семашко, д.23 | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 36. | Котельная № 18, микрорайон «Кирилловский», ул.Центральная, д.6 «Б» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 37. | Котельная № 22, ул. Калинина, д.8 «Б» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 38. | Котельная № 17, ул. Ленина, д.48 «А» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| 39. | Котельная № 20 ул. Казанская, д.4 «Г» | Август-сентябрь | Директор Поляков А.Н. |
| ПАО «АМЗ» |
| 40. | Котельная ПАО «АМЗ», ул. 9 Мая, д.2 | сентябрь | ответственное лицо |
| АО «АПЗ» |
| 41. | Котельная АО «АПЗ», ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8 | сентябрь | ответственное лицо |
| ОАО «Рикор Электроникс» |
| 42. | Котельная ОАО «Рикор Электроникс», ул. Победы, д. 9 | сентябрь | ответственное лицо |
| АО «Коммаш» |
| 43. | Котельная АО «Коммаш», ул. 3-я Вокзальная, д.2 | сентябрь | ответственное лицо |
| ОАО «Арзамасская Войлочная фабрика» |
| 44. | Котельная ОАО «Арзамасская войлочная фабрика», ул. Октябрьская, д. 2 | сентябрь | ответственное лицо |
| ООО «Арзамасское ПО «Автопровод» |
| 45. | Котельная ООО «Арзамасское ПО «Автопровод», ул. 50 лет ВЛКСМ,д.14 | сентябрь | ответственное лицо |
| ПАО АНПП «Темп-Авиа» |
| 46. | Котельная ПАО АНПП «Темп-Авиа», ул. Кирова, д.26 | сентябрь | ответственное лицо |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, филиал в г. Н. Новгород -ЖЭ(К)О №11 |
| 47. | Котельная, ул. Советская, д.45 | сентябрь | ответственное лицо |
| 48. | Котельная, ул. Складская, стр.11 | сентябрь | ответственное лицо |
| АФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» |
| 49. | Котельная АФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», пр. Ленина, д. 101 | сентябрь | ответственное лицо |
| ОАО Арзамасский завод «Легмаш» |
| 50. | Котельная ОАО Арзамасский завод «Легмаш», ул. Ленина, д.2 | сентябрь | ответственное лицо |

- График проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Кол-во объектов подлежащих проверке | Срок проверки | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Жилсервис-3» | 258 | Август | Зам.генерального директора - гл. инженер ООО «Жилсервис-3» Чахлов В. Н. |
| 2. | ОАО «УК «Наш Дом» | 149 | Август | Генеральный директор ОАО «УК «Наш Дом» Панкратов Н.Е. |
| 3. | ООО «Сити Сервис» | 81 | Август | Директор ООО «Сити Сервис» Серов В. В. |
| 4. | ООО «УК «Арзамасдорремстрой» | 75 | Август | Генеральный директор ООО «УК «Арзамасдор-ремстрой» Богова О.Н. |
| 5. | ООО «Седьмой квартал» | 48 | Август | Генеральный директор ООО «Седьмой квартал» Усачев А.В. |
| 6. | ООО «Первая городская управляющая компания» | 18 | Август | Вр.и.о. директора ООО "Первая городская УК" Котяшова Т.П. |
| 7. | ООО «ДомСервис» | 14 | Август | Директор ООО «ДомСервис» Волков В.Н. |
| 8. | ООО «Жилсервис» | 13 | Август | Директор ООО «Жилсервис» Вишняков В.Н. |
| 9. | ООО «УК «Жилфонд» | 5 | Август | Директор ООО «УК «Жилфонд» Коростик Д.С. |
| 10. | МКД находящиеся в непосредственном управлении | 201 | Август | Собственники помещений |
| 11. | ЖСК, ЖСПК, ТСЖ | 137 | Август | Председатели правлений |

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проведении проверки комиссия по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, согласно разделов III-IV Приказа Минэнерго  России № 103 от 12.03.2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».